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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – utwardzenie dróg na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie etap III.
Zamawiającym jest Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie                  ul. Bolesława Chrobrego 24A 64-400 Międzychód 
Zamówienie dotyczy następującego zakresu prac – opis przedmiotu zamówienia:
a. ETAP III  pn. od krzyżówki za bramą do krzyżówki na wysokości kaplicy wraz z parkingami:

1. Korytowanie na głębokość 50 cm. Grunt z korytowania należy rozplantować w obrębie prowadzonych prac.

2. Tłuczeń ulepszający z istniejącej drogi należy wykorzystać jako podbudowę remontowanej drogi – koszty należy traktować jako prace zamienne w związku ze spłyceniami korytowania.

3. Kostka brukowa – granit strzegomski (fotografia nr 1,2 i 3).
4. Kostka betonowa – „staro bruk” szary (fotografia nr 4 oraz 5).

5. Wyjazdy na część nieutwardzoną należy zakończyć krawężnikiem leżącym.

6. Połączenia ze starą częścią cmentarza należy dopasować sytuacyjnie i  niwelacyjnie w uzgodnieniu z inwestorem.

7. Promienie łuków w obrębie skrzyżowania zostaną uzgodnione w trybie roboczym.
2. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07 czerwca 2017 rok do godz. 12°° w siedzibie zamawiającego 

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 24 A

64-400 Międzychód

Sekretariat
Z dopiskiem na kopercie: „Cmentarz Komunalny- droga””
3. Termin wykonania zamówienia:

Sugerowany termin wykonania zamówienia:

a. Etap III a termin wykonania do 14 sierpnia 2017 roku
b. Etap III b termin realizacji do 02 październik 2017 roku
4.   Rozliczenie prac:

Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  kosztorysowe tzn. ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego razy faktycznie wykonane roboty. 

Termin płatności 21 dni (dla każdego etapu).
 5.  Podstawa przygotowania oferty:

Dodatkowych informacji udziela Sebastian Nyga telefon 957482042 w. 35
Sprawę prowadzi: Piotr Ciesielski Tel. 957482041 w. 41


Prezes Zarządu MSK AQUALIFT


e-mail: sekretariat@aqualift.co








___________________________








          /Wojciech Danielczak/
Międzychód, dnia 2017-05-23
W załączeniu: 

1. Kosztorys ofertowy pn. Utwardzenie dróg. Cmentarz Komunalny w Międzychodzie Etap III.
2. Zdjęcia nr od 1 do 6
3. Szkic etap III
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